Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 06/21), Općinsko vijeće Općine Kolan, na ____ sjednici održanoj dana _____________. g., donosi

PROGRAM

gradnje komunalne infrastrukture Općine Kolan za 2024. godinu

Članak 1.

Programom gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se poslovi s procjenom troškova za gradnju komunalne infrastrukture, te financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s izvorima financiranja, a sukladno Proračunu Općine Kolan za 2024. godinu.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati, druga pitanja određena ovim Zakonom i posebnim zakonom.

Članak 2.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu ovoga Zakona obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

4. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Program gradnje komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i provedbenim programom koji se donose na temelju posebnih propisa.

Financiranje gradnje i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:

- iz komunalnog doprinosa

- iz komunalne naknade

- iz cijene komunalne usluge

- iz naknade za koncesiju

- iz proračuna jedinice lokalne samouprave

- iz drugih proračuna (EU, RH, Zadarska županija i dr.)

- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

- iz donacija.

Članak 3.

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2024. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, gradnje, provedbe stručnog nadzora gradnje i provedbe vođenja projekta gradnje komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Građenje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javnu rasvjetu i groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza, građevine za gospodarenje otpadom u 2024. godini:

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.1. Nerazvrstane ceste

| Stavka | Naziv | Radovi | Procijenjeni iznos troškova (kn) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih cesta | Izrada građevinskih radova | 200.000,00 € | Komunalni doprinos |
| 1.1.2. | Rekonstrukcija ulice Hrv. viteza Zvonka Zubovića | Izrada građevinskih radova | 305.000,00 € | Komunalni doprinos 200.000,00 € Pomoći iz državnog proračuna 105.000,00 € |
| 1.1.3. | Sanacija puteva Kolanjsko blato | Izgradnja -sufinanciranje | 67.000,00 € | Komunalna naknada |
|  | UKUPNO: |  | 572.000,00 € |  |

Detaljan opis stavaka i opseg poslova

    - Kapitalni projekt – Asfaltiranje, doasfaltiranje postojećih prometnica i zakrpa na prometnicama.

- Put girenice,

- Kolanjski Gajac – ulice,

- Brune Bušića – Mandre,

- Zadarska ulica,

- Križanje Kolan - Komun

1.1.2. Izgradnja nogostupa u ulici Hrvatskog viteza Zvonka Zubovića i rekonstrukcija ulice (3300m2).

1.1.3. Sufinanciranje sanacije puteva Kolanjsko blato koje vodi Natura Jadera uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

1.2. Javna rasvjeta

| Stavka | Naziv | Radovi | Procijenjeni iznos troškova (kn) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Širenja javne rasvjete | Izrada projekata i izgradnja | 40.000,00 € | Komunalni doprinos |
| 1.2.2. | Priključci na električnu mrežu | Priključenje za javnu rasvjetu i javne objekte | 11.400,00 € | Prihodi od poreza |
|  | UKUPNO: |  | 51.400,00 € |  |

Detaljan opis stavaka i opseg poslova

1.2.1. Radovi širenja/rekonstrukcije rasvjete odnose sa na:

- Izgradnja 30 novih Led solarnih rasvjetnih tijela

1.2.2. Stavka se odnosi na priključenje elektroenergetskog priključka za javnu rasvjetu na TS7 Mandre i priključak za dječji vrtić.

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.1. Javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

| Stavka | Naziv | Radovi | Procijenjeni iznos troškova (kn) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Proširenje i izgradnja groblja III. faza | Izgradnja kazeta grobnica | 33.200,00 € | Komunalni doprinos |
| 2.1.2. | Izgradnja zidova | Izgradnja međnih potpornih zidova plaža Lanterna | 20.100,00 € | Prihodi od administrativnih pristojbi |
| 2.1.3. | Biciklistička i pješačka staza Tifon - Kolan | Projektna dokumentacija | 10.000,00 € | Prihodi od poreza |
|  | UKUPNO: |  | 63.300,00 € |  |

Detaljan opis stavaka i opseg poslova

2.1.1. Stavka se odnosi na izgradnju parkinga na groblju, uređenje staza i hortikulture..

2.1.2. Stavka se odnosi na izgradnju zidova uz pomorsko dobro.

2.1.3. Izrada projektne dokumentacija za biciklističku i pješačku stazu od Tifona do Kolana.

2.2. Javne zelene površine

- nema

2.3. Građevine za gospodarenje otpadom

| Stavka | Naziv | Radovi | Procijenjeni iznos troškova (kn) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Reciklažno dvorište | Projektna dokumentacija | 15.000,00 € | Prihodi od poreza |
| 2.3.2. | Reciklažno dvorište | Izgradnja | 360.000,00 € | Prihodi od administrativnih pristojbi 5.000,00 € Naknada za legalizaciju 5.000,00 € Pomoći iz državnog proračuna – EU sredstva 300.000,00 € Višak prihoda iz prethodnih godina 50.000,00 € |
|  | UKUPNO: |  | 375.000,00 € |  |

Detaljan opis stavaka i opseg poslova

2.3.1. Stavka se odnosi na troškove izrade projektne dokumentacije – idejno rješenje.

2.3.2. Stavka se odnosi na troškove izgradnje reciklažnog dvorišta.

3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

3.1. Javne zelene površine

| Stavka | Naziv | Radovi | Procijenjeni iznos troškova (kn) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Nabava urbane opreme | Nabava i ugradnja opreme za javne zelene površine | 20.000,00 € | Komunalni doprinos |
| 3.1.2. | Kamere | Nabava i ugradnja nadzornih kamera za javne površine | 5.300,00 € | Vlastiti prihodi |
| 3.1.3. | Uređenje zmorašnje đige | Projektna dokumentacija | 24.200,00 € | Komunalni doprinos |
| 3.1.4. | Uređenje zmorašnje đige | Izgradnja | 70.000,00 € | Komunalni doprinos 20.000,00 € Pomoći iz državnog proračuna 50.000,00 € |
| 3.1.5. | Uređenje plaže Sv. Duh | Uređenje | 80.000,00 € | Prihodi od poreza |
| 3.1.6. | Meteorološka stanica | Nabava i ugradnja | 2.500,00 € | Vlastiti prihodi |
| 3.1.7. | Uređenje park šume Mandre | Uređenje | 10.000,00 € | Vlastiti prihodi |
| 3.1.8. | Uređenje plaže za pse i parka | Uređenje | 20.000,00 € | Vlastiti prihodi |
| 3.1.9. | Uređenje park šume Mandre | Projektna dokumentacija | 10.000,00 € | Prihodi od poreza |
|  | UKUPNO: |  | 242.000,00 € |  |

Detaljan opis stavaka i opseg poslova

3.1.1. Stavka se odnosi na nabavu urbane opreme za javne zelene površine,

3.1.2. Stavka se odnosi na nabavu nadzornih kamera za zaštitu javnih površina i javne imovine, dvije kamere.

3.1.3. Ova sredstva su namijenjena izradi Glavnog projekta uređenja zapadnog dijela luke Mandre – điga.

3.1.4. Sredstva za izgradnju i uređenje prostora zmorašnje đige,

3.1.5. Sredstva za uređenje plaže Sv. Duh,

3.1.6. Nabava i ugradnja meteorološke stanice na području Općine Kolan

3.1.7. Sredstva za uređenje park šume Mandre,

3.1.8. Sredstva za uređenje plaže za se i parka,

3.1.9. Sredstva za projektnu dokumentaciju uređenja park šume Mandre.

3.2. Građevine i uređaji javne namjene

| Stavka | Naziv | Radovi | Procijenjeni iznos troškova (kn) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Otkup zemljišta | Otkup zemljišta za ulice/autobusni Otkup zemljišta za vodospremu Otkup zemljišta za Sportski centar Mandre | 35.000,00 € 20.000,00 € 86.000,00 € | Prihod od prodaje nefinancijske imovine |
| 3.2.2. | Sportski centar Mandre | Projektna dokumentacija | 20.000,00 € | Pomoći iz državnog proračuna – EU sredstva |
| 3.2.3. | Spomen obilježje Kolanjski Gajac | Izrada spomenika | 70.000,00 € | Komunalni doprinos 10.000,00 € Pomoći iz državnog proračuna 60.000,00 € |
| 3.2.4. | Rampe za invalide na plažama | Izgradnja rampi | 80.000,00 € | Vlastiti prihodi 10.000,00 € Pomoći iz državnog proračuna 70.000,00 € |
| 3.2.5. | Prometna signalizacija za školu i vrtić | Ugradnja opreme | 20.000,00 € | Vlastiti prihodi |
| 3.2.6. | Tuševi na plažama Mandre | Izgradnja | 15.000,00 € | Komunalni doprinos |
| 3.2.7. | Punionica za električna vozila | Izgradnja | 15.000,00 € | Prihodi od poreza |
|  | UKUPNO: |  | 361.000,00 € |  |

Detaljan opis stavaka i opseg poslova

3.2.1. Stavka se odnosi na troškove kupnje zemljišta za ulice, autobusni kolodvor, vodospremu Mandre i Sportski centar Mandre.

3.2.2. Sredstva za izradu projektne dokumentacije za sportski centar Mandre.

3.2.3. Stavka se odnosi na izradu dokumentacije, izgradnju spomenika žrtava rata/poraća u Kolanjskom Gajcu.

3.2.4. Stavka se odnosi na izgradnju rampe za invalide na plaži Kolanjski Gajac.

3.2.5. Kupnja i ugradnja svjetleće i druge prometne signalizacije za školu i vrtić u Kolanu.

3.2.6. Izgradnja 2 tuša na plažama u naselju Mandre.

3.2.7. Izgradnja punionice za električna vozila.

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

SVEUKUPNO:

- 1.664.700,00 €

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

Članak 4.

Iskaz financijska sredstva za građenje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka, u ukupnoj visini od  1.052.400,00 € osigurati će se iz slijedećih izvora u 2023.:

- Prihodi od poreza                                                     - 141.400,00 €

- Komunalni doprinos                                             -  562.400,00 €

- Komunalna naknada                                               - 67.000,00 €

- Vlastiti prihodi                                                         - 67.800,00 €

- Prihodi od administrativnih pristojbi                    - 25.100,00 €

- Pomoći iz državnog proračuna                             - 285.000,00 €

- Pomoći iz državnog proračuna EU sredstva       -  320.000,00 €

- Prihod od prodaje nefinancijske imovine            - 141.000,00 €

- Naknada za legalizaciju                                             - 5.000,00 €

- Višak prihoda iz prethodnih godina                       - 50.000,00 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEUKUPNO:   		                                                = 1.664.700,00	        €

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kolan.

KLASA:

URBROJ:

Kolan,                , 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOLAN

PREDSJEDNIK

Ante Zubović

OBRAZLOŽENJE

Prijedloga programa građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Kolan u 2024. godini

Odredbom članka 64. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da je građenje komunalne infrastrukture obveza jedinice lokalne samouprave odnosno osoba na koje je ta obveza prenesena u skladu s tim zakonom ili posebnim zakonom. Pod građenjem komunalne infrastrukture, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, podrazumijevaju se sljedeće radnje i radovi: rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture, uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radovi na sanaciji toga zemljišta, pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture i građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina. Građenje komunalne infrastrukture od interesa je za Republiku Hrvatsku, a komunalna infrastruktura gradi se u skladu s programom građenja komunalne infrastrukture ili u skladu s drugim ugovorom ili drugim aktom određenim posebnim zakonom. Odredbom članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da program građenja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu. Program građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) donosi se istodobno sa donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave, a isti se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave. Program se temelji na prijedlogu Proračuna za 2024. godinu, te Financijskim planovima. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu ovim se Programom određuju: 1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja 2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja. 4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), pod neizgrađenim dijelom građevinskog područja smatra se područje određeno prostornim planom planirano za daljnji razvoj. Pod neuređenim dijelom građevinskog područja smatra se neizgrađeni dio građevinskog područja određen prostornim planom na kojem nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura (prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade, javno parkiralište, građevine za odvodnju otpadnih voda i niskonaponska elektroenergetska mreža). Građevinsko područje definirano je Zakonom o prostornom uređenju, a granice građevinskog područja određuju se važećom prostorno planskom dokumentacijom.